Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/2014

UMOWA

zawarta w dniu .................... w .................... pomiędzy:

Ski Hotel sp. z o.o., ul. Gabrieli Zapolskiej 15/27, 30-126 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000231968, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, REGON: 120029404, NIP: 6772246187, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Małgorzatę Łojewską

zwaną w dalszej części umowy Ski Hotel

a

.................... z siedzibą w ..................... przy ul. ...................., NIP ……………., REGON ………

reprezentowanym przez ....................

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

zwanymi w dalszej treści umowy łącznie Stronami.

§ 1

W ramach niniejszej umowy Ski Hotel zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę grilla w zadaszonej drewnianej wiacie przeznaczonej do celów rekreacyjnych. Średnica grilla ok. 2 m, wysokość grilla ok. 100 - 120 cm, grill budowany – w technologii murowanej, obłożony kamieniem,  ruszt kuty o średnicy ok. 2 m, regulowana wysokość.

§ 2

- Rozpoczęcie budowy grilla nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Zakończenie budowy Chaty Grillowej nastąpi w terminie 45 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca przy wykonywaniu robót może się posługiwać podwykonawcami, za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne, po uprzednim wyrażeniu na to zgody Ski Hotel.

- Bez uprzedniej zgody Ski Hotel Wykonawca nie będzie mógł wykonywać prac, w wyniku których mogłyby zostać naruszone nieruchomości sąsiednie.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z § 1, z uwzględnieniem Polskich Norm Budowlanych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji inwestycji. Zobowiązuje się również do zachowania najwyższej staranności przy realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód przez niego wyrządzonych, wynikłych w toku prowadzenia robót.

- Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag, co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu terenu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, i specyfikacją techniczną. Wykonanie robót budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, których realizacja wynika bezpośrednio z dostarczonej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt.

§ 4

- Ski Hotel zobowiązuje się do przekazania terenu budowy w terminie do 2 dni od  podpisania umowy.

- Strony oświadczają, iż Ski Hotel nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Wykonawcę na terenie budowy.

- Ski Hotel zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przez cały okres budowy grilla w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego jego wykonania.

- Ski Hotel będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy wszelkie informacje będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na przedmiot niniejszej umowy.

§ 5

- Wykonawca rozpocznie roboty niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminach określonych w  niniejszej umowie.

§ 6

- Strony określają łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie grilla na .................... zł (słownie: .................... złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, będzie płatne przez Ski Hotel na rachunek bankowy Wykonawcy w oparciu o protokół odbioru robót. Faktura VAT Wystawiane przez Wykonawcę będą zawierały 90 dniowy termin płatności

- Wykonawca oświadcza, iż posiada rachunek bankowy w banku .............. nr rachunku:

- Strony oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT. Wykonawca oświadcza, iż posiada NIP ...................., Ski Hotel oświadcza, iż posiada NIP 677 22 46 187

§ 7

- Jeżeli Wykonawca nie wykona terminowo prac przewidzianych do odbioru częściowego, zapłaci na rzecz Ski Hotel karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za część umowy przewidzianą do odbioru w terminie określonym harmonogramem prac, za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Ski Hotel kary umownej w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu usterek w okresie gwarancji – w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Jeżeli Wykonawca nie wykona terminowo prac przewidzianych do odbioru końcowego, zapłaci na rzecz Ski Hotel karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za budowę grilla, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w istotny sposób niezgodnie z warunkami technicznymi, normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną, dokumentacją projektową lub kosztorysem, w szczególności jeżeli dopuszcza się opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie prac o więcej niż 30 dni, Ski Hotel przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub opóźnień i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.

- Ski Hotel zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Kara umowna będzie płatna na rachunek bankowy Ski Hotel na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.

- Ski Hotel oświadcza, iż posiada rachunek bankowy w banku Raiffeisen – Polbank nr rachunku 52 1750 1240 0000 0000 1053 0369.

§ 8

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie grilla, potwierdzone protokołem odbioru końcowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

- Ski Hotel dokona odbioru końcowego. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

- Jednocześnie z pisemnym powiadomieniem Ski Hotel o planowanym odbiorze, na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Ski Hotel wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia i uwagi poczynione w trakcie odbioru.

§ 9

- Wykonawca udziela Ski Hotel gwarancję na wybudowaną przez niego grilla. Okres gwarancji jakości wynosi:

a)	...................

- Powyższe okresy zaczynają biec od daty odbioru końcowego.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Ski Hotel może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady grilla.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Ski Hotel pisemnej reklamacji, zgodnie z terminami wskazanymi w ust. 1.

§ 10

- Ski Hotel sp. z o.o. może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Ski Hotel ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, w przypadku gdy:

a) Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni/ poza ewentualną przerwą związaną z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót,

b) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości bądź zaistnieją przyczyny określone przepisami prawa, które będą stanowić przeszkodę w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań określonych niniejszą umową.

- Oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Ski Hotel, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi, przy udziale Ski Hotel, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać go polubownie, w braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Ski Hotel.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania prac dodatkowych, Strony sporządzą aneks do niniejszej umowy aktualizujący stosunki między Stronami.

- Załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

…………………………………………….	…………………………………

Ski Hotel sp. z o.o.	Wykonawca: